## Slide 1: S1. 과제 개요
On-Device AI Hub를 위한 스마트 플러그 PoC 개발
PM 역량 인증 발표

## Slide 2: S2. 핵심 사건
CR-01/02 발생 → 영향도 분석 → Baseline V2 재설정

## Slide 3: S3. 요구사항 관리
REQ → WBS → Test → Approval 추적 체계

## Slide 4: S4. 변경관리
범위/일정 영향도 분석 및 CCB 의사결정

## Slide 5: S5. KPI 관리
KPI → 판단 → 조치 → 결과

## Slide 6: S6. 이해관계자 관리
통제 가능 영역과 불가능 영역 구분

## Slide 7: S7. 종료 및 교훈
성과 달성 및 Lessons Learned

## Slide 8: S8. 성과와 개선 기회
작동한 것 / 개선이 필요한 것

## Slide 9: S9. 다음 프로젝트 개선안
Predict / Visibility / Resilience

## Slide 10: S10. 정리 및 Q&A
핵심 메시지 및 질의응답