## Slide 1: On-Device AI Hub를 위한 스마트 플러그 PoC 개발 보고 LG SW PM역량정의서 기반 프로젝트관리 실행사례 및 개선계획
1.프로젝트 개요
2.프로젝트 관리현황
▪요구사항_정합성/추적성
▪Release계획_계획수립/통합
▪프로젝트 Dashboard_현재/미래예측
▪프로젝트 소통과 협업_정보 배포/이해관계자 참여
▪프로젝트 선순환 구조_종료/교훈-회고
3.향후 계획

## Slide 2: On-Device AI Hub를 위한 스마트 플러그 PoC 개발
과제명 | On-Device AI Hub를 위한 스마트 플러그 PoC 개발
목표 | 단일 홈 허브가 주택/건물 내에서 실제로 사용 가능한 물리적 공간 확장을 가능하게 하는 악세서리 기기의 SW를 개발하고 이를 On-Device AI Hub와 연동하여 최소한의 실제 동작을 시연함 악세서리 기기는 전원 공급의 용이성 및 음성 명령을 중심으로 한 기존 홈 허브의 사용성을 고려하여 전원 플러그 형태로 개발(이하 스마트 플러그 또는 플러그로 칭함)하는 것을 전제하며, On-Devce AI Hub HW 개발 Task에서 별도로 진행함
기간 | 2025.04.01 ~ 2025.12.10 (계획 대비 2주 연장)
인원 | 상근 4명*(PL1 + SW개발 3), 비상근 3명 / 총 23MM
고객 가치 | 홈 허브의 위치를 옮기거나, 여러개의 허브를 구입하지 않고 간단한 악세서리를 추가함으로써 집 안 어디서나 홈 허브의 기능을 사용할 수 있다
사업적 가치 | 본 과제는 PoC 목적의 과제로 사업적 가치를 직접적으로 언급하기는 무리가 있으나, 향후 홈 허브 사업이 일정 규모를 이루게 되는 경우 이 과제를 확장함으로써 다음을 달성할 수 있다. 홈 허브 패키지의 가격 경쟁력 확보, 시장 확대 가속화 분산형 AI 홈허브 인프라 구축을 통한 AI 인프라 비용 절감 ThinQ 가전 연계를 통한 ThinQ 생태계 확대
과제 진행 관리 | Collab / Waterfall 방식 진행
프로젝트 개요
본 과제는 탐색과제로써, 공식적인 PM 없이, PL이 개발관점에서 필요한 관리 업무를 수행하였음
과제 산출물 및 본 발표자료는 PM 활동없이 어떤 부분이 가능했으며 어떤 부분이 취약해지는지를 종합적으로 복기하고, 향후 Self-Organizing 가능한

## Slide 3: 프로젝트 관리 현황
ㄴㅇㄹㄴㅇㄹ
요구사항_정합성/추적성

## Slide 4: 프로젝트 관리 현황
Release계획_계획수립/통합

## Slide 5: 프로젝트 관리 현황
프로젝트 대시보드_현재/미래예측

## Slide 6: 프로젝트 관리 현황
프로젝트 소통과 협업_정보배포/이해관계자참여

## Slide 7: 프로젝트 관리 현황
프로젝트 선순환 구조_교훈/회고

## Slide 8: 향후 계획
성과/부채

## Slide 9: 향후 계획
개선 계획